}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Martín Rodríguez Cid, Jesús Gilberto Lozano Alvarez y Andrés Alonso Alvarado Olguin |
| --- | --- |
| Rut | 21.387.093-9, 22.631.838-0, 21.576.238-6 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo e integración de sistemas computacionales - Gestión de información y modelos de datos - Aseguramiento de la calidad y seguridad de software - Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto surge a partir de una problemática real identificada en una farmacia que actualmente cuenta con dos sucursales operativas. Ambas utilizan instalaciones independientes del sistema de punto de venta existente y mantienen bases de datos separadas, lo que impide disponer de una visión centralizada del inventario, las ventas y los movimientos realizados entre sucursales. Esta forma de trabajo genera procesos manuales que dificultan el control y la trazabilidad de las operaciones. Actualmente, cuando es necesario trasladar productos entre sucursales, se debe descontar manualmente el stock en el sistema de origen, incorporarlo posteriormente en el sistema de destino y registrar adicionalmente el movimiento en un cuaderno. Esta situación aumenta la posibilidad de errores, diferencias entre el inventario físico y el registrado, y pérdida de información respecto de quién realizó cada operación y cuándo fue efectuada. A esto se suma que la farmacia no dispone actualmente de un canal de venta online integrado a su operación. Las ventas se concentran en las sucursales físicas y no existe una plataforma que permita consultar el catálogo, realizar compras por internet y coordinar el retiro de pedidos utilizando el mismo inventario gestionado por los puntos de venta. Considerando que la farmacia proyecta continuar creciendo, mantener sistemas y bases de datos independientes para cada nueva sucursal aumentaría progresivamente la complejidad administrativa y dificultaría aún más la disponibilidad de información consolidada. Esto nos llevó a plantear una solución centralizada y escalable que permita integrar las principales operaciones de la organización en una única plataforma. Consideramos que el proyecto es relevante para nuestro desarrollo como Ingenieros en Informática, ya que nos permite abordar una necesidad concreta de una organización mediante el levantamiento de requerimientos, diseño de software, modelamiento de datos, integración de sistemas, implementación de mecanismos de seguridad y trazabilidad, pruebas de software y gestión de un proyecto tecnológico durante todo su ciclo de desarrollo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Nuestra propuesta consiste en desarrollar una plataforma integral de gestión omnicanal que permita centralizar las principales operaciones de una farmacia que actualmente cuenta con dos sucursales, utilizando una única fuente de información para ambas y dejando la solución preparada para incorporar nuevas ubicaciones en el futuro. La plataforma estará compuesta por un backoffice administrativo, un Punto de Venta (POS) para las ventas presenciales, una tienda online con retiro en sucursal y una aplicación móvil de apoyo para lectura de códigos de barra y códigos QR. Todos estos componentes estarán integrados mediante un backend central y compartirán la misma base de datos, evitando mantener información independiente entre sucursales. La gestión de inventario se realizará por sucursal y permitirá controlar productos, categorías, lotes, fechas de vencimiento, stock físico, stock reservado y stock disponible. Cada operación que afecte existencias generará un movimiento trazable, permitiendo registrar ventas, recepciones de mercadería, transferencias entre sucursales y ajustes autorizados. Para los productos gestionados mediante lotes se utilizará el criterio FEFO, priorizando aquellos con vencimiento más próximo, y se incorporarán alertas de stock mínimo y productos próximos a vencer. Las transferencias entre sucursales serán registradas dentro de la misma plataforma y deberán confirmar su recepción antes de que las unidades trasladadas queden disponibles para la venta en la sucursal de destino. De esta forma buscamos reemplazar el procedimiento manual utilizado actualmente y mantener trazabilidad sobre el origen, destino, productos, cantidades, responsables y estado de cada movimiento. El Punto de Venta permitirá realizar ventas presenciales utilizando el inventario centralizado, aplicar promociones previamente configuradas, registrar diferentes medios de pago y gestionar la apertura y cierre de caja. Como respaldo de cada operación se generará un comprobante interno de venta sin validez tributaria. Las operaciones sensibles, como ajustes de inventario, cambios de precios, anulaciones y transferencias, quedarán asociadas al usuario responsable mediante mecanismos de auditoría. Por otra parte, la tienda online permitirá consultar el catálogo y disponibilidad, realizar compras como cliente registrado o invitado, seleccionar una sucursal de retiro y efectuar el pago mediante Flow. Los productos que requieran receta podrán ser consultados en el sitio, pero su compra permanecerá restringida al canal presencial. Cuando un pedido se encuentre preparado, el cliente recibirá un código QR que permitirá validar de forma segura su retiro en la sucursal seleccionada. La información generada por las ventas, inventario, cajas y pedidos será utilizada además por el backoffice para presentar indicadores que apoyen la administración de la farmacia, como evolución de ventas, medios de pago, productos con bajo stock y productos próximos a vencer. Para abordar técnicamente la solución proponemos una arquitectura de monolito modular, utilizando React con TypeScript para las interfaces web, FastAPI para el backend, PostgreSQL como base de datos central y Flutter para la aplicación móvil. Esta arquitectura busca mantener una solución modular y escalable, pero al mismo tiempo viable de desarrollar y mantener por nuestro equipo durante el periodo disponibld. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Nuestro Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que nos exige participar en distintas etapas del ciclo de desarrollo de una solución tecnológica: analizar una problemática real, diseñar una solución, modelar y gestionar información, desarrollar e integrar componentes de software, validar su funcionamiento y organizar su ejecución como proyecto. La competencia “Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos” será aplicada mediante la construcción progresiva de los distintos componentes de la plataforma y su integración como una única solución. Esto considera el Punto de Venta, backoffice administrativo, tienda online, backend central y aplicación móvil de apoyo. Nuestro trabajo no se limitará al desarrollo aislado de cada componente, sino que deberá asegurar su comunicación e integración para que operaciones como una venta, transferencia o pedido online se reflejen correctamente en el inventario y en los demás módulos relacionados. La competencia “Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo” será fundamental para diseñar e implementar una base de datos centralizada capaz de representar las operaciones de las distintas sucursales. El modelo deberá relacionar entidades como productos, categorías, sucursales, inventario, lotes, vencimientos, movimientos de stock, ventas, cajas, transferencias, pedidos, usuarios y promociones, manteniendo la integridad y trazabilidad de la información. Además, buscaremos que su diseño permita incorporar nuevas sucursales o ubicaciones sin modificar la estructura fundamental de la solución. La competencia “Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria” se aplicará durante el desarrollo mediante el diseño y ejecución de pruebas sobre los principales flujos y reglas de negocio de la plataforma. Validaremos, entre otros aspectos, la actualización correcta del inventario, la prevención de stock negativo, el control de permisos, las transferencias entre sucursales, las restricciones de venta online, la reserva de stock, los pagos y el retiro de pedidos. Los resultados obtenidos en estas pruebas serán utilizados para corregir incidencias y realizar mejoras antes de considerar una funcionalidad como terminada. Finalmente, la competencia “Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización” estará presente durante toda la ejecución del proyecto. Como equipo deberemos organizar y priorizar los requerimientos, mantener la planificación del trabajo, distribuir responsabilidades entre los tres integrantes, controlar el avance y gestionar riesgos o desviaciones que puedan aparecer durante el semestre. Para esto utilizaremos Scrum como marco de trabajo durante la etapa de desarrollo, con Sprints semanales y una planificación que podrá ajustarse según el avance real del producto y las necesidades detectadas durante su validación. De esta manera, el proyecto nos permitirá integrar competencias de desarrollo de software, modelamiento de datos, aseguramiento de la calidad y gestión de proyectos dentro de una misma experiencia aplicada. Esta relación es coherente con el perfil de egreso de la carrera, que contempla el análisis, diseño, desarrollo, implementación y gestión de proyectos informáticos, junto con la seguridad, calidad e integración de sistemas y tecnologías de información. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, uno de nuestros principales intereses profesionales es participar en el desarrollo de soluciones informáticas que respondan a problemas reales y necesidades concretas de una organización, en lugar de limitar nuestro trabajo a la construcción aislada de funcionalidades. Este proyecto nos resulta especialmente atractivo porque nace de una situación existente que hemos podido conocer directamente y nos plantea el desafío de analizar cómo funciona actualmente la farmacia, detectar sus principales dificultades y transformar esas necesidades en una solución tecnológica aplicable a su operación. También nos interesa el desarrollo de sistemas que sean sólidos, integrados y capaces de evolucionar en el tiempo. Por esta razón, el proyecto no busca resolver únicamente el problema inmediato de conectar las dos sucursales actuales, sino diseñar una estructura que permita incorporar nuevas sucursales, ubicaciones y funcionalidades sin tener que reconstruir la solución desde cero. Esto nos permite trabajar aspectos de arquitectura de software, diseño de modelos de datos, integración entre aplicaciones y definición de reglas de negocio considerando tanto las necesidades actuales como posibles escenarios futuros. Otro aspecto que despierta nuestro interés es enfrentar los problemas que aparecen al diseñar una solución de este tipo más allá de su funcionamiento básico. A medida que analizamos el sistema surgen situaciones como evitar ventas con stock inexistente, controlar productos por lote y vencimiento, coordinar transferencias entre sucursales, reservar inventario para pedidos online, validar permisos, mantener trazabilidad de operaciones, controlar promociones o impedir que una misma operación sea procesada más de una vez. Resolver este tipo de situaciones nos permite comprender que desarrollar software robusto no consiste solamente en implementar una interfaz o una base de datos, sino en anticipar escenarios, establecer reglas y conseguir que distintos componentes funcionen de manera consistente entre sí. El proyecto también reúne áreas que nos interesa continuar desarrollando profesionalmente, como desarrollo frontend y backend, bases de datos, arquitectura de soluciones, seguridad, pruebas, integración de sistemas y análisis de información. Al trabajar estas áreas dentro de una misma plataforma podremos comprender mejor cómo las decisiones tomadas en un componente afectan al resto del sistema y cómo abordar una solución desde una perspectiva integral. Consideramos que desarrollar este Proyecto APT contribuirá a nuestro crecimiento profesional porque nos enfrentará a una experiencia cercana a un proyecto real: tendremos que levantar requerimientos, tomar decisiones técnicas, distribuir trabajo dentro del equipo, integrar tecnologías, resolver problemas no previstos, validar el producto y adaptar nuestras decisiones cuando sea necesario. Más que desarrollar únicamente un sistema para cumplir con la asignatura, buscamos utilizar esta experiencia para fortalecer nuestra capacidad de diseñar y construir soluciones tecnológicas robustas, escalables y orientadas a necesidades reales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, ya que contamos con un equipo de tres integrantes que participará activamente en el análisis, desarrollo, integración, pruebas y documentación de la solución. Durante las primeras semanas del ramo trabajamos principalmente en la definición y validación de la propuesta junto con el profesor. Posteriormente destinaremos una etapa inicial a formalizar requerimientos, reglas de negocio, épicas, Historias de Usuario, Product Backlog y arquitectura, para luego comenzar el desarrollo mediante Sprints semanales. Los tres integrantes trabajaremos en paralelo dentro de cada Sprint, distribuyendo tareas de frontend, backend, base de datos, integración y pruebas según las necesidades del incremento. Esto nos permitirá avanzar simultáneamente sin dividir el proyecto en desarrollos independientes. Desde el punto de vista técnico, utilizaremos una arquitectura de monolito modular y tecnologías conocidas por el equipo, como React con TypeScript, FastAPI, PostgreSQL y Flutter. Además, contamos con equipos de desarrollo, teléfonos para realizar pruebas móviles, GitHub para el trabajo colaborativo y acceso a Flow para la integración de pagos. Otro factor favorable es que tenemos acceso directo a la farmacia y a personas que conocen su funcionamiento, lo que permitirá validar procesos y resolver dudas sobre la operación real. Como posibles dificultades identificamos principalmente el tamaño del proyecto, la integración entre componentes, la disponibilidad de usuarios para realizar validaciones y la dependencia de servicios externos. Para controlar estos riesgos mantendremos un alcance priorizado, dando mayor importancia a las funciones centrales de inventario, ventas, transferencias y comercio electrónico. Las funcionalidades complementarias podrán simplificarse o reajustarse si el avance del proyecto lo requiere. Además, hemos dejado fuera del alcance inicial procesos como despacho a domicilio, integración tributaria con el SII, contabilidad completa, gestión integral de proveedores, CRM, nómina y microservicios. En base al equipo disponible, las tecnologías seleccionadas, el acceso al contexto real de la farmacia y los límites definidos para el alcance, consideramos que la solución puede desarrollarse de manera viable dentro del periodo académico. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma integral de gestión omnicanal para una farmacia multisucursal que centralice e integre sus principales operaciones de ventas, inventario, transferencias y comercio electrónico mediante una única fuente de información, mejorando la trazabilidad, consistencia y disponibilidad de la información entre sus sucursales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y formalizar los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio asociados a la operación de la farmacia y sus sucursales. - Diseñar e implementar una arquitectura de software y un modelo de datos centralizado que permitan gestionar la información de manera consistente, segura y escalable. - Desarrollar e integrar los principales procesos operativos de la plataforma, incluyendo gestión de inventario, transferencias entre sucursales, recepción de mercadería, Punto de Venta, cajas y promociones. - Implementar un canal de comercio electrónico integrado al inventario central, incorporando catálogo, pedidos online, pago mediante Flow, reserva de stock y retiro en sucursal. - Validar el funcionamiento e integración de la solución mediante pruebas funcionales, de integración y seguridad, verificando el cumplimiento de las reglas de negocio, la trazabilidad de las operaciones y los mecanismos de auditoría implementados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto utilizaremos Scrum como marco de trabajo ágil, ya que nos permite organizar la construcción de la solución de manera incremental, revisar periódicamente el avance y adaptar la planificación cuando aparezcan nuevas necesidades o dificultades técnicas. Durante las primeras cuatro semanas de la asignatura nuestro trabajo se concentró principalmente en reuniones de orientación con el docente, análisis de alternativas, definición de la problemática y consolidación de la propuesta de proyecto. En esta etapa no se inició todavía el desarrollo del producto ni se construyeron formalmente sus artefactos Scrum. Una vez definida la propuesta, destinaremos una etapa inicial a preparar la ejecución del proyecto. En ella formalizaremos los requerimientos y reglas de negocio levantadas, definiremos las épicas e Historias de Usuario iniciales, construiremos y priorizaremos el Product Backlog y estableceremos la arquitectura y organización técnica necesarias para comenzar el desarrollo. A partir de este punto trabajaremos mediante Sprints de una semana. Los tres integrantes participaremos en un mismo Sprint y trabajaremos en paralelo sobre las tareas necesarias para alcanzar su objetivo. Dependiendo de la funcionalidad abordada, podremos distribuir trabajo de frontend, backend, base de datos, integración y pruebas entre nosotros, sin mantener una separación rígida de especialidades. El objetivo será que cada Sprint produzca un incremento integrado y demostrable, y no solamente componentes desarrollados de forma aislada. Al comienzo de cada Sprint realizaremos la planificación y seleccionaremos desde el Product Backlog las Historias de Usuario que conformarán el Sprint Backlog. Durante la semana mantendremos coordinaciones breves para revisar avances, dependencias e impedimentos, apoyándonos en GitHub y las herramientas de comunicación definidas por el equipo. La integración y las pruebas se realizarán durante el mismo Sprint para detectar problemas de forma temprana. Al finalizar cada semana revisaremos el incremento desarrollado, validaremos las Historias de Usuario completadas y registraremos las mejoras o pendientes detectados. También realizaremos una retrospectiva para revisar nuestra forma de trabajo y aplicar ajustes al Sprint siguiente. El Product Backlog se mantendrá como un elemento dinámico y podrá ser refinado o repriorizado según el avance real del proyecto y las necesidades que surjan durante su validación. La auditoría, seguridad, control de permisos, trazabilidad y pruebas serán abordadas de manera transversal durante el desarrollo. Por ejemplo, cuando implementemos operaciones de inventario o ventas, incorporaremos desde ese mismo incremento los controles y registros necesarios para mantener su consistencia. Una vez finalizados los Sprints de desarrollo, reservaremos una etapa para integrar globalmente la solución, ejecutar pruebas sobre los principales flujos, corregir incidencias y estabilizar el sistema. Las últimas semanas se destinarán a consolidar las evidencias y documentación obtenidas durante el proyecto, preparar la demostración y realizar la defensa final. Al tratarse de un proyecto grupal, los tres integrantes participaremos activamente en el desarrollo de la solución. Las tareas serán distribuidas dentro de cada Sprint según las funcionalidades comprometidas, permitiendo trabajar de manera paralela en frontend, backend, base de datos, integración, pruebas y documentación. Estas responsabilidades podrán variar entre Sprints, manteniendo una responsabilidad compartida sobre la integración y calidad del producto desarrollado.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Definición y planificación del Proyecto APT | Documento con problemática, alcance, objetivos, relación con el perfil de egreso, factibilidad, metodología, planificación general y arquitectura inicial de la solución. | Permite demostrar que el proyecto fue definido a partir de una necesidad real y que existe una planificación coherente antes de iniciar su ejecución. |
| Avance Fase 2 | Incremento funcional del sistema | Demostración de los módulos implementados hasta la fecha, junto con repositorio, base de datos, Product Backlog, Historias de Usuario, Sprint Backlog y evidencias de pruebas y validaciones realizadas. | Permite verificar que el proyecto presenta avance técnico real y que los incrementos desarrollados se encuentran integrados y funcionando. |
| Cierre Fase 2 | Sistema integrado y evidencia técnica | Versión integrada de la plataforma, resultados de pruebas, documentación técnica, evidencias del repositorio y documentación generada durante los Sprints. | Permite demostrar el cumplimiento de los principales objetivos y validar la integración entre los distintos componentes de la solución. |
| Fase 3 | Presentación y defensa final | Demostración de los principales flujos del sistema, resultados obtenidos, decisiones técnicas y metodológicas adoptadas y presentación final del proyecto. | Permite evidenciar el resultado del trabajo realizado y justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Nombre de actividad / tarea | Descripción de actividad / tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición y validación de la propuesta | Analizar alternativas de proyecto, identificar la problemática, delimitar el alcance inicial y validar la propuesta mediante reuniones de orientación con el docente. | Reuniones, guía Fase 1, herramientas de documentación | Semanas 1–4 | Andrés, Jesús y Martín | Etapa inicial académica. Durante este periodo no se inicia todavía el desarrollo formal del producto. |
| Gestionar proyectos informáticos / Desarrollar una solución de software | Preparación de la ejecución | Formalizar requerimientos y reglas de negocio, definir épicas e Historias de Usuario iniciales, construir y priorizar el Product Backlog, definir arquitectura base, repositorios y organización técnica. | GitHub, documentación, diagramas, plantillas Scrum | Semana 5 | Andrés, Jesús y Martín | Deja preparada la base funcional y técnica necesaria para iniciar los Sprints. |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 1 – Base del sistema | Implementar estructura inicial del proyecto, autenticación, usuarios, permisos, sucursales y mecanismos base de auditoría. | React + TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | Semana 6 | Andrés, Jesús y Martín | Las tareas individuales se distribuirán en el Sprint Backlog. |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 2 – Catálogo de productos | Implementar productos, categorías, códigos de barra, precios e historial de precios, dejando disponible la información base para los demás módulos. | React, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | Semana 7 | Andrés, Jesús y Martín | El catálogo será utilizado posteriormente por inventario, POS y e-commerce. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar una solución de software | Sprint 3 – Inventario multisucursal | Implementar stock por sucursal, lotes, vencimientos, stock físico, reservado y disponible, movimientos de inventario, FEFO y alertas asociadas. | React, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | Semana 8 | Andrés, Jesús y Martín | Se deberá asegurar trazabilidad y evitar stock negativo. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Sprint 4 – Transferencias y recepción | Implementar transferencias entre sucursales, confirmación de recepción, recepción de mercadería y ajustes autorizados de inventario. | React, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | Semana 9 | Andrés, Jesús y Martín | Las operaciones deberán generar movimientos y registros de auditoría. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Sprint 5 – Punto de Venta | Implementar búsqueda y lectura de productos, carrito de venta, medios de pago, actualización de inventario y generación de comprobante interno. | React, FastAPI, PostgreSQL, lectores de código de barra | Semana 10 | Andrés, Jesús y Martín | Hito importante para demostrar integración entre catálogo, inventario y ventas. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Sprint 6 – Caja y promociones | Implementar apertura y cierre de caja, promociones configuradas, controles de precio y flujos de anulación o devolución definidos para el sistema. | React, FastAPI, PostgreSQL | Semana 11 | Andrés, Jesús y Martín | Las operaciones sensibles requerirán permisos y trazabilidad. |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 7 – E-commerce | Implementar catálogo web, carrito, clientes registrados, compra como invitado y restricciones de compra online para productos que requieran receta. | React + TypeScript, FastAPI, PostgreSQL | Semana 12 | Andrés, Jesús y Martín | El canal online utilizará el mismo catálogo e inventario central. |
| Desarrollar una solución de software / Construir modelos de datos | Sprint 8 – Pedidos y pagos | Implementar pedidos online, reserva de stock, selección de sucursal, transferencias asociadas a pedidos e integración de pagos mediante Flow. | React, FastAPI, PostgreSQL, Flow | Semana 13 | Andrés, Jesús y Martín | La confirmación de pagos deberá validarse desde backend y evitar procesamiento duplicado. |
| Desarrollar una solución de software / Realizar pruebas de certificación | Sprint 9 – Retiro e información administrativa | Implementar QR de retiro, apoyo mediante scanner móvil, dashboard, indicadores y funcionalidades complementarias priorizadas. | Flutter, React, FastAPI, PostgreSQL | Semana 14 | Andrés, Jesús y Martín | El alcance de funciones complementarias podrá ajustarse según el avance del núcleo del sistema. |
| Realizar pruebas de certificación / Desarrollar una solución de software | Integración y estabilización | Ejecutar pruebas globales, corregir incidencias, validar reglas de negocio, seguridad, permisos e integración entre los diferentes componentes. | Aplicación integrada, GitHub, herramientas de prueba, BD | Semana 15 | Andrés, Jesús y Martín | No se planificarán grandes módulos nuevos; se priorizará la estabilidad del producto. |
| Gestionar proyectos informáticos | Cierre, evidencias y defensa | Consolidar documentación, resultados de pruebas, evidencias del proyecto y preparar los escenarios de demostración y defensa final. | Sistema final, documentación, GitHub, presentación | Semana 16-18 | Andrés, Jesús y Martín | Se prepararán flujos de demostración estables y se justificará el trabajo realizado durante el semestre. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura | 90 días | lun 10-08-26 | vie 11-12-26 |
| Fase 1 | 20 días | lun 10-08-26 | vie 04-09-26 |
| Definición y validación de la propuesta | 20 días | lun 10-08-26 | vie 04-09-26 |
| Hito: Validación Fase 1 | 0 días | vie 04-09-26 | vie 04-09-26 |
| Fase 2 | 55 días | lun 07-09-26 | vie 20-11-26 |
| Preparación de la ejecución | 5 días | lun 07-09-26 | vie 11-09-26 |
| Formalización de requerimientos y reglas de negocio | 1 día | lun 07-09-26 | lun 07-09-26 |
| Documento de visión y roles Scrum | 0,5 días | mar 08-09-26 | mar 08-09-26 |
| Identificación de interesados y Scrum Team | 0,5 días | mar 08-09-26 | mar 08-09-26 |
| Definición de Épicas, Features e Historias de Usuario iniciales | 1 día | mié 09-09-26 | mié 09-09-26 |
| Creación y priorización del Product Backlog | 1 día | jue 10-09-26 | jue 10-09-26 |
| Arquitectura base, repositorio y organización técnica | 1 día | vie 11-09-26 | vie 11-09-26 |
| Sprint 1 – Base del sistema | 5 días | lun 14-09-26 | vie 18-09-26 |
| Sprint 2 – Catálogo de productos | 5 días | lun 21-09-26 | vie 25-09-26 |
| Sprint 3 – Inventario multisucursal | 5 días | lun 28-09-26 | vie 02-10-26 |
| Sprint 4 – Transferencias y recepción | 5 días | lun 05-10-26 | vie 09-10-26 |
| Sprint 5 – Punto de Venta | 5 días | lun 12-10-26 | vie 16-10-26 |
| Hito: Avance funcional Fase 2 | 0 días | vie 16-10-26 | vie 16-10-26 |
| Sprint 6 – Caja y promociones | 5 días | lun 19-10-26 | vie 23-10-26 |
| Sprint 7 – E-commerce | 5 días | lun 26-10-26 | vie 30-10-26 |
| Sprint 8 – Pedidos y pagos | 5 días | lun 02-11-26 | vie 06-11-26 |
| Sprint 9 – Retiro e información administrativa | 5 días | lun 09-11-26 | vie 13-11-26 |
| Integración y estabilización | 5 días | lun 16-11-26 | vie 20-11-26 |
| Hito: Cierre Fase 2 / Sistema integrado | 0 días | vie 20-11-26 | vie 20-11-26 |
| Fase 3 | 15 días | lun 23-11-26 | vie 11-12-26 |
| Consolidación de documentación y evidencias | 5 días | lun 23-11-26 | vie 27-11-26 |
| Preparación y ensayo de defensa | 5 días | lun 30-11-26 | vie 04-12-26 |
| Preparación final y presentación | 5 días | lun 07-12-26 | vie 11-12-26 |
| Hito: Presentación y cierre Proyecto APT | 0 días | vie 11-12-26 | vie 11-12-26 |