Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura”

[SIGFQ]

Fecha: 07/09/2026

# Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento

Épicas para el proyecto

Priorización de Épicas

Definición de Historias de Usuario

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/09/2026 | Definición inicial de épicas, priorización e Historias de Usuario | Andrés Alvarado, Jesús Lozano y Martín Rodríguez |
| 1.1 | 07/09/2026 | Actualización de Historias de Usuario y criterios de aceptación según versión final | Andrés Alvarado, Jesús Lozano y Martín Rodríguez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Alvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguin | and.alvarado@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Gestión de usuarios, acceso y sucursales |
| E2 | Gestión de catálogo, precios y promociones |
| E3 | Gestión de inventario multisucursal |
| E4 | Transferencias, recepción y ajustes de inventario |
| E5 | Punto de Venta y gestión de caja |
| E6 | Comercio electrónico y clientes |
| E7 | Gestión de pedidos, pagos y retiro |
| E8 | Aplicación móvil de apoyo operacional |
| E9 | Administración, auditoría e indicadores |

# Priorización de Épicas

Descripción de la técnica de estimación utilizada

Para priorizar las épicas se utilizó la técnica MoSCoW, clasificándolas según su importancia para alcanzar el objetivo principal del proyecto. Además, se consideraron las dependencias funcionales entre los módulos, debido a que determinadas capacidades requieren que otras se encuentren previamente disponibles. Las épicas Must corresponden al núcleo necesario para resolver la problemática identificada. Las épicas Should entregan valor adicional y podrán ajustar su nivel de profundidad según el avance del proyecto.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1 | Gestión de usuarios, acceso y sucursales | 1 - Must |
| E2 | Gestión de catálogo, precios y promociones | 2 - Must |
| E3 | Gestión de inventario multisucursal | 3 - Must |
| E4 | Transferencias, recepción y ajustes de inventario | 4 - Must |
| E5 | Punto de Venta y gestión de caja | 5 - Must |
| E6 | Comercio electrónico y clientes | 6 - Must |
| E7 | Gestión de pedidos, pagos y retiro | 7 - Must |
| E9 | Administración, auditoría e indicadores | 8 - Should |
| E8 | Aplicación móvil de apoyo operacional | 9 - Should |

# Definición de Historias de Usuario

Las siguientes Historias de Usuario constituyen una definición inicial del producto y deberán ser refinadas y estimadas por el Scrum Team antes de su incorporación definitiva al Product Backlog. Los criterios de aceptación se redactan en el formato Contexto - Evento - Resultado esperado de la plantilla entregada por el docente.

## E1 - Gestión de usuarios, acceso y sucursales

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Usuario interno | Iniciar sesión en la plataforma | Acceder de forma segura a las funciones autorizadas | 1 | Credenciales válidas | Existe un usuario activo con credenciales registradas | Cuando ingresa correo y contraseña correctos | El sistema autentica al usuario y muestra las funciones correspondientes a sus permisos. |
|  |  |  |  | 2 | Credenciales inválidas | El usuario ingresa datos incorrectos o su cuenta está inactiva | Cuando intenta iniciar sesión | El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje sin revelar información sensible. |
| E1-H2 | Administrador | Crear, actualizar y desactivar usuarios internos | Mantener controlados los accesos del personal | 1 | Creación de usuario | Los datos obligatorios son válidos y el correo no está registrado | Cuando el administrador guarda el usuario | El sistema crea la cuenta y la deja disponible según su estado y rol asignado. |
|  |  |  |  | 2 | Correo duplicado | Ya existe una cuenta con el mismo correo | Cuando se intenta guardar el nuevo usuario | El sistema no permite duplicar la cuenta e informa el conflicto. |
| E1-H3 | Administrador | Asignar roles y permisos a los usuarios | Restringir las operaciones según responsabilidad | 1 | Operación autorizada | El usuario posee el permiso requerido | Cuando intenta ejecutar una operación protegida | El backend permite la acción y registra al usuario responsable cuando corresponda. |
|  |  |  |  | 2 | Operación no autorizada | El usuario no posee el permiso requerido | Cuando intenta ejecutar una operación protegida | El backend rechaza la acción aunque el usuario intente acceder directamente a la función. |
| E1-H4 | Administrador | Asignar una sucursal a un usuario interno | Contextualizar las operaciones que realiza el personal | 1 | Sucursal asignada | El usuario tiene una sucursal operativa asignada | Cuando accede a una operación dependiente de ubicación | El sistema utiliza la sucursal asignada como contexto de trabajo. |
|  |  |  |  | 2 | Cambio de sucursal | Un administrador modifica la sucursal asignada | Cuando confirma el cambio | El sistema actualiza la asignación sin modificar el rol del usuario. |
| E1-H5 | Administrador | Crear, actualizar y desactivar sucursales | Mantener configuradas las ubicaciones operativas utilizadas por usuarios, inventario, ventas y pedidos | 1 | Sucursal válida | Se ingresan los datos obligatorios de una nueva sucursal o se modifican los de una existente | Cuando el administrador guarda los cambios | El sistema crea o actualiza la sucursal y la deja disponible para las operaciones según su estado. |
|  |  |  |  | 2 | Desactivación controlada | La sucursal no posee cajas abiertas ni pedidos o transferencias pendientes que impidan su cierre operativo | Cuando el administrador confirma la desactivación | El sistema desactiva la sucursal para nuevas operaciones, conserva su información histórica y mantiene trazabilidad de sus movimientos previos. |

## E2 - Gestión de catálogo, precios y promociones

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2-H1 | Administrador | Gestionar productos, categorías y códigos de barra | Mantener un catálogo único para todos los canales | 1 | Producto válido | Se ingresan los datos obligatorios de un producto | Cuando se guarda el registro | El producto queda disponible para inventario, POS y e-commerce según su estado. |
|  |  |  |  | 2 | Código duplicado | El código de barra ya pertenece a otro producto | Cuando se intenta asociar el código | El sistema rechaza la duplicidad e identifica el conflicto. |
| E2-H2 | Administrador | Actualizar el precio base de un producto | Mantener precios centralizados y conservar referencia histórica | 1 | Cambio de precio | El producto existe y el nuevo precio es válido | Cuando se confirma la modificación | El sistema actualiza el precio base para todos los canales y registra fecha, precio anterior, precio nuevo y usuario responsable. |
|  |  |  |  | 2 | Historial de precios | El producto posee uno o más cambios de precio registrados | Cuando un usuario autorizado consulta el historial del producto | El sistema muestra el historial completo de cambios de precio conservando precio anterior, precio nuevo, fecha y usuario responsable de cada modificación. |
| E2-H3 | Administrador | Configurar promociones porcentuales o de precio fijo | Aplicar descuentos controlados sin intervención manual del cajero | 1 | Promoción válida | Se define tipo, valor, inicio y fecha de término | Cuando se guarda la promoción | El sistema la aplica automáticamente durante su vigencia al producto o categoría configurada. |
|  |  |  |  | 2 | Promociones coincidentes | El producto posee más de una promoción vigente aplicable en el mismo periodo, ya sea directamente o mediante su categoría | Cuando el sistema calcula el precio promocional | El sistema compara las promociones vigentes y aplica únicamente la que genere el mayor descuento para el cliente. Las demás promociones permanecen vigentes, pero no se aplican a esa operación. |
| E2-H4 | Administrador / Químico farmacéutico | Marcar productos que requieren receta | Impedir su compra online manteniendo su visibilidad | 1 | Producto con receta en web | El producto está marcado como sujeto a receta | Cuando un cliente consulta el catálogo | El sistema muestra información, precio y disponibilidad, pero no permite agregarlo al carrito. |
|  |  |  |  | 2 | Intento directo de compra | Un cliente intenta enviar al backend un producto restringido | Cuando se valida el carrito o pedido | El backend rechaza la operación aunque la interfaz haya sido manipulada. |

## E3 - Gestión de inventario multisucursal

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3-H1 | Encargado de inventario | Consultar el stock de un producto por sucursal | Conocer su disponibilidad real | 1 | Disponibilidad calculada | Existen unidades físicas y algunas están reservadas | Cuando se consulta el inventario | El sistema muestra stock físico, reservado y disponible, calculando disponible como físico menos reservado. |
|  |  |  |  | 2 | Sin disponibilidad | No quedan unidades disponibles | Cuando se consulta o intenta utilizar el producto | El sistema muestra disponibilidad cero y nunca presenta cantidades negativas. |
| E3-H2 | Encargado de inventario | Gestionar lotes y fechas de vencimiento | Mantener trazabilidad de los productos farmacéuticos | 1 | Registro de lote | Se recibe un producto con lote y fecha de vencimiento válidos | Cuando se registra la entrada | El sistema asocia las unidades a la sucursal, producto, lote y vencimiento correspondiente. |
|  |  |  |  | 2 | Prioridad FEFO | Existen varios lotes vendibles del mismo producto | Cuando se debe seleccionar stock para salida | El sistema prioriza el lote con fecha de vencimiento más próxima entre los no vencidos. |
| E3-H3 | Administrador | Configurar stock mínimo por producto y sucursal | Detectar oportunamente productos con baja disponibilidad | 1 | Stock bajo | El stock disponible llega o baja del mínimo configurado | Cuando se actualiza o consulta el inventario | El sistema genera una alerta visible en el dashboard. |
|  |  |  |  | 2 | Stock normal | El stock disponible está sobre el mínimo | Cuando se consulta el estado | El sistema no muestra alerta de stock bajo. |
| E3-H4 | Administrador | Consultar movimientos y alertas de vencimiento | Supervisar cambios de inventario y lotes próximos a vencer | 1 | Movimiento trazable | Una operación modifica existencias | Cuando se confirma la operación | El sistema registra tipo de movimiento, cantidad, sucursal, producto/lote, usuario y fecha. |
|  |  |  |  | 2 | Alerta de vencimiento | Existe un lote con fecha de vencimiento registrada | Cuando el sistema evalúa diariamente su fecha de vencimiento | El sistema clasifica como Próximo a vencer los lotes con 16 a 30 días restantes, como Crítico los lotes con 1 a 15 días, y como Vencido los que alcanzaron o superaron su fecha; los lotes con más de 30 días no generan alerta y los vencidos no pueden venderse. |

## E4 - Transferencias, recepción y ajustes de inventario

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4-H1 | Encargado de inventario | Solicitar una transferencia entre sucursales | Trasladar stock manteniendo trazabilidad | 1 | Solicitud válida | La sucursal origen posee disponibilidad suficiente para las cantidades solicitadas | Cuando se registran origen, destino, productos y cantidades y se confirma la solicitud | El sistema crea la transferencia en estado Solicitada y reserva las unidades en la sucursal origen, reduciendo el stock disponible sin disminuir todavía el stock físico. |
|  |  |  |  | 2 | Stock insuficiente | La cantidad solicitada supera la disponibilidad de la sucursal origen | Cuando se intenta confirmar la solicitud | El sistema rechaza la cantidad que no puede ser cubierta, no crea reservas inválidas y evita que el stock disponible quede negativo. |
|  |  |  |  | 3 | Despacho de transferencia | La transferencia está autorizada o habilitada para despacho y las unidades permanecen reservadas en la sucursal origen | Cuando el usuario confirma el despacho | El sistema descuenta las unidades del stock físico de la sucursal origen, libera la reserva asociada y registra las cantidades como stock en tránsito hasta su recepción. |
| E4-H2 | Administrador | Aprobar o rechazar transferencias manuales | Controlar movimientos no asociados a pedidos online | 1 | Aprobación | La transferencia manual está pendiente y el usuario posee permiso | Cuando la aprueba | El sistema registra la autorización y permite continuar con el despacho. |
|  |  |  |  | 2 | Sin permiso | El usuario no posee autorización | Cuando intenta aprobar la transferencia | El sistema rechaza la acción y mantiene el estado sin cambios. |
|  |  |  |  | 3 | Rechazo | La transferencia manual está pendiente y mantiene unidades reservadas en la sucursal origen | Cuando un usuario autorizado rechaza la transferencia | El sistema cambia la transferencia a estado Rechazada, libera las unidades reservadas en la sucursal origen y mantiene trazabilidad de la decisión. |
| E4-H3 | Encargado de inventario de sucursal destino | Confirmar la recepción de una transferencia | Habilitar el stock solo cuando haya llegado físicamente | 1 | Stock en tránsito | La transferencia fue despachada pero aún no ha sido recibida | Cuando se consulta el inventario de la sucursal destino | Las unidades en tránsito no aparecen como stock disponible de la sucursal destino. |
|  |  |  |  | 2 | Recepción de transferencia | La transferencia fue despachada y el conjunto de paquetes asociado llegó a la sucursal destino | Cuando el encargado confirma la recepción de la transferencia | El sistema considera recibidas las cantidades despachadas, las incorpora al inventario de destino, elimina su condición de stock en tránsito, cierra la transferencia y registra el movimiento correspondiente. |
| E4-H4 | Encargado de inventario | Registrar recepción de mercadería | Ingresar nuevas existencias con respaldo y trazabilidad | 1 | Recepción completa | Se informan documento, sucursal, productos, cantidades, lotes y vencimientos | Cuando se confirma la recepción | El sistema incrementa el inventario mediante movimientos de entrada y registra al usuario responsable. |
|  |  |  |  | 2 | Datos incompletos | Falta información obligatoria de lote o cantidad | Cuando se intenta confirmar la recepción | El sistema solicita corregir la información antes de afectar el inventario. |
| E4-H5 | Administrador / Encargado de inventario | Realizar un ajuste manual de inventario con motivo | Corregir diferencias sin editar stock de forma arbitraria | 1 | Ajuste válido | Se especifica producto, sucursal/lote, cantidad y motivo | Cuando el usuario confirma el ajuste | El sistema genera un movimiento de ajuste y registra valor anterior, nuevo valor, motivo, usuario y fecha. |
|  |  |  |  | 2 | Ajuste inválido | El ajuste produciría stock negativo o no posee motivo | Cuando se intenta confirmar | El sistema rechaza la operación y no modifica las existencias. |

## E5 - Punto de Venta y gestión de caja

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5-H1 | Vendedor / Cajero | Buscar o escanear productos en el POS | Agregar rápidamente productos disponibles a una venta | 1 | Producto disponible | El código corresponde a un producto con stock vendible | Cuando se busca o escanea | El POS identifica el producto y permite agregarlo al carrito de venta. |
|  |  |  |  | 2 | Producto no disponible | No existe stock disponible vendible | Cuando se intenta agregar | El POS informa que no hay disponibilidad y no permite vender una cantidad superior a la existente. |
| E5-H2 | Vendedor / Cajero | Aplicar automáticamente las promociones vigentes | Cobrar el precio correcto sin descuentos manuales | 1 | Promoción vigente | El producto tiene una promoción válida para la fecha/hora de la venta | Cuando se agrega o recalcula el carrito | El POS aplica automáticamente el precio promocional correspondiente. |
|  |  |  |  | 2 | Sin promoción vigente | La promoción finalizó o aún no comienza | Cuando se realiza la venta | El sistema utiliza el precio base y no permite al cajero aplicar descuentos manuales. |
|  |  |  |  | 3 | Más de una promoción vigente | El producto tiene dos o más promociones vigentes aplicables, incluyendo promociones directas o de categoría | Cuando se agrega o recalcula el producto en el carrito | El POS compara el descuento efectivo de cada promoción y aplica únicamente la que entregue el menor precio final al cliente. Las demás no se aplican a esa venta. |
| E5-H3 | Vendedor / Cajero | Finalizar una venta con el medio de pago correspondiente | Registrar la operación y actualizar el inventario central | 1 | Venta válida | El carrito tiene stock y la caja está abierta | Cuando se selecciona efectivo, débito, crédito o transferencia y se confirma | El sistema registra la venta, el medio de pago y descuenta el inventario una sola vez. |
|  |  |  |  | 2 | Caja cerrada | No existe una caja abierta para el usuario/sucursal | Cuando intenta finalizar la venta | El sistema impide completar la operación hasta abrir caja. |
| E5-H4 | Vendedor / Cajero | Generar un comprobante interno de venta | Entregar respaldo de la operación al cliente | 1 | Comprobante generado | La venta fue registrada correctamente | Cuando se finaliza la operación | El sistema genera un comprobante con sucursal, venta, fecha, cajero, productos, promociones, total y medio de pago. |
|  |  |  |  | 2 | Leyenda tributaria | El comprobante corresponde al sistema interno | Cuando se visualiza o imprime | El documento indica claramente que es un comprobante sin validez tributaria. |
| E5-H5 | Vendedor / Cajero | Abrir y cerrar caja registrando sus indicadores | Controlar los resultados de la jornada o turno | 1 | Apertura de caja | La caja está cerrada y el cajero dispone del monto inicial de efectivo, que puede ser cero | Cuando el cajero registra el monto inicial y confirma la apertura | El sistema inicia una sesión de caja asociada a usuario, sucursal y fecha/hora, guardando el monto inicial informado. |
|  |  |  |  | 2 | Cierre de caja | Existe una caja abierta con ventas registradas | Cuando el cajero informa el efectivo contado y confirma el cierre | El sistema registra totales por medio de pago, monto inicial, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia, cantidad de ventas y ticket promedio. |
| E5-H6 | Administrador | Registrar anulaciones o devoluciones vinculadas a una venta | Corregir operaciones manteniendo historial y control | 1 | Operación válida | Existe venta original, motivo y autorización requerida | Cuando se confirma la anulación/devolución | El sistema conserva la venta original y registra una operación de reversa relacionada, con usuario, fecha y motivo. |
|  |  |  |  | 2 | Cantidad inválida | La cantidad a devolver supera lo comprado o el producto no debe reintegrarse | Cuando se procesa la devolución | El sistema rechaza cantidades superiores y solo reintegra a stock cuando las condiciones definidas lo permiten. |

## E6 - Comercio electrónico y clientes

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6-H1 | Visitante / Cliente | Consultar el catálogo online y la disponibilidad por sucursal | Conocer los productos antes de comprar o acudir a la farmacia | 1 | Catálogo disponible | Existen productos publicados | Cuando el usuario navega o busca | La tienda muestra nombre, precio, información relevante y disponibilidad por sucursal. |
|  |  |  |  | 2 | Producto restringido | El producto requiere receta | Cuando se visualiza su ficha | La tienda lo muestra informativamente pero indica que la compra debe realizarse presencialmente. |
| E6-H2 | Cliente | Registrarse e iniciar sesión con datos mínimos | Acceder a sus pedidos online | 1 | Registro válido | El cliente informa nombre, correo y contraseña válidos | Cuando confirma el registro | El sistema crea su cuenta y permite autenticarse posteriormente. |
|  |  |  |  | 2 | Inicio de sesión inválido | Las credenciales no son correctas | Cuando intenta ingresar | El sistema rechaza el acceso sin exponer información sensible. |
| E6-H3 | Invitado | Comprar sin crear una cuenta | Completar la compra de manera simple | 1 | Datos mínimos | El invitado informa nombre y correo electrónico | Cuando continúa al proceso de compra | El sistema permite generar el pedido sin exigir contraseña, dirección o teléfono. |
|  |  |  |  | 2 | Sin cuenta automática | La compra se realiza como invitado | Cuando el pedido queda registrado | Los datos quedan asociados al pedido y el sistema no crea una cuenta ni historial de usuario. |
| E6-H4 | Cliente / Invitado | Gestionar el carrito y seleccionar la sucursal de retiro | Definir qué comprar y dónde retirar | 1 | Carrito válido | Los productos son vendibles online y tienen disponibilidad global suficiente | Cuando se modifican cantidades o se continúa al checkout | El sistema recalcula totales y valida nuevamente la disponibilidad. |
|  |  |  |  | 2 | Sucursal seleccionada | El usuario elige una de las sucursales habilitadas | Cuando confirma el checkout | El pedido queda asociado a la sucursal elegida, aunque pueda requerir traslado interno de stock. |
| E6-H5 | Cliente registrado | Consultar el historial de sus pedidos online | Revisar estados y compras anteriores | 1 | Pedidos existentes | El cliente autenticado tiene pedidos online | Cuando accede a Mis pedidos | El sistema muestra únicamente sus pedidos web y el estado de cada uno. |
|  |  |  |  | 2 | Ventas presenciales | El cliente realizó compras en el POS | Cuando revisa su cuenta | Las ventas presenciales no se incorporan automáticamente al historial del cliente. |

## E7 - Gestión de pedidos, pagos y retiro

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E7-H1 | Cliente / Invitado | Crear un pedido online con reserva de stock | Evitar que las unidades comprometidas se vendan nuevamente | 1 | Reserva exitosa | Existe stock disponible suficiente al confirmar el pedido | Cuando se crea el pedido | El sistema reserva las unidades y reduce el stock disponible sin alterar indebidamente el stock físico. |
|  |  |  |  | 2 | Concurrencia | Otro canal intenta consumir las mismas últimas unidades | Cuando se valida la operación | El backend protege la operación de forma transaccional e impide sobreventa. |
| E7-H2 | Cliente / Invitado | Pagar un pedido mediante Flow | Confirmar el pago de forma segura | 1 | Pago confirmado | Flow informa un pago válido mediante el mecanismo de confirmación del backend | Cuando el sistema procesa la notificación | El pedido cambia a estado Pagado, se registra el pago y la venta online de forma única, y se conserva la reserva de stock necesaria para su preparación. |
|  |  |  |  | 2 | Notificación repetida | Flow envía nuevamente una confirmación ya procesada para el mismo pago | Cuando el backend recibe la notificación repetida | La operación se procesa de forma idempotente y no duplica pedido, pago, venta ni movimientos de inventario. |
|  |  |  |  | 3 | Pago no confirmado | El pedido mantiene stock reservado y el pago es rechazado, cancelado o no se confirma dentro de 15 minutos desde el inicio del pago | Cuando se recibe el resultado negativo o vence el plazo de reserva | El sistema marca el pago como no confirmado, cancela el pedido pendiente, libera inmediatamente la reserva de stock y no genera venta ni movimientos de salida. |
| E7-H3 | Encargado de pedidos | Contar con una transferencia automática cuando un pedido necesita stock de otra sucursal | Completar el pedido en la sucursal elegida por el cliente sin requerir una solicitud manual adicional | 1 | Stock en otra sucursal | La sucursal de retiro no posee todo el stock pero existe disponibilidad en otra | Cuando el pedido queda válido para preparación | El sistema genera automáticamente una transferencia asociada al pedido sin requerir aprobación manual adicional. |
|  |  |  |  | 2 | Recepción pendiente | La transferencia asociada aún no ha llegado | Cuando se revisa el pedido | El pedido no puede quedar listo para retiro hasta confirmar la recepción del stock requerido. |
| E7-H4 | Personal de farmacia | Gestionar la preparación y estado del pedido | Controlar el avance hasta su entrega | 1 | Preparación completa | Todo el stock requerido está disponible en la sucursal de retiro | Cuando el personal termina de preparar el pedido | El sistema permite cambiarlo a Listo para retiro. |
|  |  |  |  | 2 | Preparación incompleta | Falta stock pendiente de transferencia | Cuando se intenta marcar como listo | El sistema impide avanzar al estado final de retiro. |
| E7-H5 | Cliente / Invitado | Recibir notificaciones por correo sobre la disponibilidad para retiro | Contar oportunamente con la información necesaria para retirar el pedido | 1 | Correo de retiro | El pedido cambia a estado Listo para retiro | Cuando se confirma el cambio de estado | El sistema envía un correo con número de pedido, productos, total, sucursal, comprobante y código QR para realizar el retiro. El QR permanece válido mientras el pedido esté Pagado, Listo para retiro y no haya sido retirado. |
|  |  |  |  | 2 | Recordatorio de retiro | El pedido continúa en estado Listo para retiro y todavía no ha sido retirado | Cuando corresponde enviar un recordatorio programado al cliente | El sistema envía un correo recordando que el pedido continúa disponible para retiro e incluye nuevamente el mismo código QR. El envío del recordatorio no modifica el estado del pedido ni la validez del QR. |
| E7-H6 | Personal de farmacia | Validar el QR y registrar el retiro del pedido | Entregar el pedido una sola vez utilizando un QR válido hasta concretar el retiro | 1 | QR válido | El pedido está pagado, listo para retiro, corresponde a la sucursal y no ha sido retirado | Cuando el personal escanea y confirma el código QR | El sistema registra el retiro de forma atómica y cambia el pedido a estado Retirado. |
|  |  |  |  | 2 | QR inválido o pedido ya retirado | El código QR no corresponde al pedido, fue alterado/no es válido o el pedido ya se encuentra en estado Retirado | Cuando el personal intenta validar el código QR | El sistema rechaza la operación y no modifica el pedido ni el inventario. Un QR asociado a un pedido Pagado y Listo para retiro no vence por el paso del tiempo. |

## E8 - Aplicación móvil de apoyo operacional

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E8-H1 | Vendedor / Cajero | Vincular la aplicación móvil con una sesión del POS y escanear códigos de barra | Usar el teléfono como scanner de apoyo | 1 | Vinculación válida | Existe una sesión de POS activa y un código de vinculación vigente | Cuando la app se conecta a la sesión | El backend asocia temporalmente el dispositivo con ese POS. |
|  |  |  |  | 2 | Escaneo de producto | La app está vinculada y escanea un código válido | Cuando el backend identifica el producto | El producto se envía a la sesión correspondiente y aparece en el carrito del POS. |
| E8-H2 | Personal de farmacia | Escanear códigos QR de retiro desde la aplicación móvil | Agilizar la validación de pedidos en sucursal | 1 | QR reconocido | El código corresponde a un pedido válido para retiro | Cuando se escanea desde la app | La aplicación consulta al backend y muestra la información necesaria para confirmar la entrega. |
|  |  |  |  | 2 | QR no válido | El token no existe, está vencido o ya fue utilizado | Cuando se escanea | La aplicación informa que el pedido no puede ser entregado y no modifica su estado. |

## E9 - Administración, auditoría e indicadores

| ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | # | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E9-H1 | Administrador / Socio | Consultar indicadores operativos en un dashboard | Apoyar el seguimiento de la farmacia | 1 | Indicadores disponibles | Existen ventas, cajas e inventario registrados | Cuando se abre el dashboard | El sistema muestra indicadores como ventas, medios de pago, ticket promedio, productos con stock bajo y próximos a vencer. |
|  |  |  |  | 2 | Datos centralizados | Existen operaciones de más de una sucursal | Cuando se consulta el resumen general | El dashboard consolida la información sin depender de bases de datos separadas. |
| E9-H2 | Administrador / Socio | Consultar el registro de auditoría de operaciones sensibles | Saber quién realizó cada acción relevante | 1 | Evento auditado | Se realizó un ajuste, transferencia, cambio de precio, anulación u otra operación sensible | Cuando el administrador consulta la auditoría | El sistema muestra usuario, fecha/hora, tipo de acción y referencia a la operación afectada. |
|  |  |  |  | 2 | Historial protegido | Existe un registro de auditoría | Cuando un usuario intenta eliminarlo desde la interfaz | El sistema no permite borrar el historial de auditoría mediante las funciones normales de administración. |
| E9-H3 | Administrador / Socio | Filtrar indicadores y auditoría por sucursal y periodo | Analizar la operación con mayor precisión | 1 | Filtro por sucursal | Existen datos de varias sucursales | Cuando se selecciona una ubicación | El sistema muestra únicamente la información correspondiente a la sucursal seleccionada. |
|  |  |  |  | 2 | Filtro por periodo | Existen datos históricos | Cuando se define un rango de fechas | El sistema recalcula los indicadores o registros para el periodo solicitado. |