Validando Sprint 3

Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura

SIGFQ

Periodo 05/10/2026 al 19/10/2026
Corte previsto 12/10/2026
Preparado el 10/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	2

Histórico de revisiones	2

Información del proyecto	2

Integrantes y roles	3

Registro de avances y validación	3

Resumen por historia	4

Detalle de las 66 tareas	4

Control de horas y fechas	10

Verificación de la Definition of Done	10

Resumen del avance	11

Referencias	11

# Datos del documento

Periodo oficial del Sprint 3: 05/10/2026 al 19/10/2026. Corte previsto de evaluación: 12/10/2026. Documento preparado el 10/10/2026 con la información disponible; el avance hasta el día 12 requiere actualización del equipo. Estado del Sprint: En desarrollo.

## Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 10/10/2026 | Registro de estados y consumo comunicado. Corte previsto 12/10/2026. | Equipo SIGFQ — autoría por confirmar |

## Información del proyecto

| Organización | Duoc UC Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone 004D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Integral de Gestión para Farmacia Quilicura |
| Fecha de Inicio | 10/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/12/2026 |
| Patrocinador principal | Dueña/Socia de la farmacia |
| Docente | Juan Hernandez |

## Integrantes y roles

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.387.093-9 | Martín Rodríguez Cid | mart.rodriguezc@duocuc.cl |
| 22.631.838-0 | Jesús Gilberto Lozano Álvarez | je.lozano@duocuc.cl |
| 21.576.238-6 | Andrés Alonso Alvarado Olguín | and.alvarado@duocuc.cl |

Martín Rodríguez Cid: Product Owner y equipo de desarrollo. Jesús Gilberto Lozano Álvarez y Andrés Alonso Alvarado Olguín: Scrum Masters y equipo de desarrollo, según Visión y Roles Scrum. Responsables técnicos de las tareas: se conservan las asignaciones del Excel.

# Registro de avances y validación

Periodo oficial del Sprint 3: 05/10/2026 al 19/10/2026. Corte previsto de evaluación: 12/10/2026. Documento preparado el 10/10/2026 con la información disponible; el avance hasta el día 12 requiere actualización del equipo. Estado del Sprint: En desarrollo.

Hecho indica el estado técnico. A significa Aceptada por el Product Owner. El equipo confirma que Martín Rodríguez Cid aceptó E5-H1 a E5-H6, E6-H1, E6-H2 y E6-H4. E6-H3 y E6-H5 permanecen incompletas y con aceptación pendiente. Esta confirmación no aporta fecha exacta, firma ni acta de aceptación.

El equipo confirma 67,75 horas reales totales frente a 90 horas estimadas. La diferencia de 22,25 horas compara estimación y esfuerzo comunicado; no mide por sí sola el trabajo pendiente. La distribución diaria del Excel está por conciliar: 23,75 horas aparecen en columnas del 13 al 19 de octubre. Esos valores se conservan como distribución pendiente, sin atribuirles ejecución en fechas futuras ni trasladarlos al corte.

E6-H3 permite continuar como invitado y mantener información temporal. Su tarea de registrar datos directamente en un pedido real permanece Bloqueado; la creación de pedidos corresponde a E7 y no está implementada. E6-H5 mantiene cinco tareas Bloqueado por E7-H1 y la interfaz Mis pedidos En proceso. La historia no está completada ni aceptada.

## Resumen por historia

| Historia | Estado técnico y tareas | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| E5-H1 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Martín Rodríguez | 9 |
| E5-H2 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Martín Rodríguez | 8 |
| E5-H5 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Jesús Lozano | 8 |
| E5-H3 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Andrés Alvarado | 9 |
| E5-H4 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Andrés Alvarado | 7 |
| E5-H6 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Jesús Lozano | 9 |
| E6-H1 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Jesús Lozano | 8 |
| E6-H2 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Andrés Alvarado | 8 |
| E6-H3 | Parcial; 5 Hecho, 1 Bloqueado. PO: Pendiente | Andrés Alvarado | 7 |
| E6-H4 | Hecho técnico; 6 Hecho. PO: A — Martín Rodríguez Cid | Martín Rodríguez | 10 |
| E6-H5 | Parcial; 5 Bloqueado, 1 En proceso. PO: Pendiente | Jesús Lozano | 7 |

## Detalle de las 66 tareas

Las tareas conservan sus estados técnicos y responsables. A corresponde a historias completas aceptadas por Martín Rodríguez Cid, según confirmación del equipo. Pendiente corresponde a E6-H3 y E6-H5, incluidas sus tareas individuales Hecho. Los consumos diarios siguen por conciliar.

| HU y tarea | Actividad y estado técnico | Responsable | Est. h |
| --- | --- | --- | --- |
| E5-H1 T1 | Implementar en backend la búsqueda de productos por código de barra, nombre o identificador dentro de la sucursal activa. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E5-H1 T2 | Validar el stock vendible disponible y evitar agregar al POS cantidades superiores a la existencia disponible. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H1 T3 | Desarrollar la interfaz del POS para búsqueda, escaneo y selección de productos. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E5-H1 T4 | Implementar el carrito del POS con opciones para agregar, quitar y modificar cantidades. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H1 T5 | Integrar la búsqueda y el carrito del frontend con los servicios de productos e inventario del backend. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H1 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de producto disponible y producto sin disponibilidad de E5-H1. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E5-H2 T1 | Implementar en backend la obtención de promociones vigentes por producto o categoría al calcular el carrito del POS. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E5-H2 T2 | Comparar promociones coincidentes y seleccionar únicamente la que entregue el menor precio final al cliente. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E5-H2 T3 | Aplicar automáticamente el precio base cuando no exista una promoción vigente para el producto. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H2 T4 | Bloquear la aplicación de descuentos manuales por parte del cajero. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H2 T5 | Mostrar en el POS la promoción aplicada, el precio final y el total recalculado de la venta. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H2 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para promoción vigente, sin promoción y múltiples promociones de E5-H2. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E5-H5 T1 | Implementar la estructura y persistencia de la sesión de caja asociada a usuario, sucursal, fecha/hora y monto inicial. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E5-H5 T2 | Implementar la apertura de caja permitiendo un monto inicial igual a cero y evitando que el mismo usuario mantenga más de una sesión de caja abierta en la sucursal de trabajo. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E5-H5 T3 | Implementar el cierre de caja con totales por medio de pago, efectivo esperado, efectivo contado, diferencia, cantidad de ventas y ticket promedio. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E5-H5 T4 | Desarrollar la interfaz para registrar y confirmar la apertura de caja. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E5-H5 T5 | Desarrollar la interfaz de cierre de caja mostrando el resumen de indicadores y permitiendo registrar el efectivo contado. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E5-H5 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para los escenarios de apertura y cierre definidos en E5-H5. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E5-H3 T1 | Validar en backend que exista una caja abierta y que el carrito mantenga stock disponible antes de finalizar la venta. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 2 |
| E5-H3 T2 | Implementar el registro de los medios de pago permitidos: efectivo, débito, crédito y transferencia. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H3 T3 | Registrar la venta y su detalle mediante una operación transaccional. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 2 |
| E5-H3 T4 | Descontar el inventario una sola vez y registrar los movimientos de salida asociados a la venta. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 2 |
| E5-H3 T5 | Desarrollar e integrar la pantalla de confirmación de venta y selección de medio de pago. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H3 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para venta válida, caja cerrada y actualización única de inventario de E5-H3. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H4 T1 | Implementar en backend la generación del comprobante interno a partir de una venta registrada correctamente. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H4 T2 | Incluir sucursal, venta, fecha, cajero, productos, promociones, total y medio de pago en el comprobante. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H4 T3 | Incorporar de forma visible la leyenda de comprobante sin validez tributaria. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H4 T4 | Desarrollar la vista imprimible del comprobante dentro del POS. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 2 |
| E5-H4 T5 | Integrar la generación automática del comprobante inmediatamente después de finalizar correctamente la venta. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H4 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para la generación y contenido del comprobante de E5-H4. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E5-H6 T1 | Implementar la estructura de la operación de reversa vinculada a la venta original, conservando usuario, fecha y motivo. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E5-H6 T2 | Validar la existencia de la venta original, el motivo y la autorización requerida antes de permitir la operación. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E5-H6 T3 | Validar que la cantidad devuelta no supere lo comprado en la venta original. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E5-H6 T4 | Reintegrar unidades al stock solamente cuando las condiciones de la devolución lo permitan y registrar el movimiento correspondiente. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E5-H6 T5 | Desarrollar e integrar la interfaz para localizar la venta, seleccionar productos o cantidades y registrar el motivo. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E5-H6 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para operación válida, cantidades inválidas y trazabilidad de E5-H6. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H1 T1 | Implementar en backend el servicio de catálogo online considerando únicamente productos publicados y activos. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E6-H1 T2 | Exponer nombre, precio, información relevante y disponibilidad por sucursal para cada producto. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H1 T3 | Integrar la disponibilidad del inventario multisucursal en la consulta del catálogo online. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H1 T4 | Mantener visibles los productos sujetos a receta e impedir que puedan agregarse al carrito online. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 2 |
| E6-H1 T5 | Desarrollar la interfaz de catálogo, búsqueda y ficha de producto para el canal web. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H1 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para catálogo disponible y producto restringido de E6-H1. Estado: Hecho / A | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H2 T1 | Implementar el registro de cliente utilizando nombre, correo y contraseña como datos mínimos. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H2 T2 | Validar correo único y almacenar la contraseña mediante un mecanismo seguro de hash. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 2 |
| E6-H2 T3 | Implementar la autenticación del cliente y la generación de sesión o token para el canal online. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H2 T4 | Desarrollar las interfaces de registro e inicio de sesión del cliente. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H2 T5 | Integrar la identidad del cliente autenticado con los pedidos online asociados a su cuenta. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 2 |
| E6-H2 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para registro válido e inicio de sesión inválido de E6-H2. Estado: Hecho / A | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H3 T1 | Implementar el flujo de compra como invitado solicitando únicamente nombre y correo electrónico. Estado: Hecho / Pendiente | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H3 T2 | Validar que el checkout de invitado no exija contraseña, dirección ni teléfono. Estado: Hecho / Pendiente | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H3 T3 | Registrar los datos del invitado directamente en el pedido sin crear una cuenta de cliente. Estado: Bloqueado / Pendiente | Andrés Alvarado | 2 |
| E6-H3 T4 | Asegurar que la compra como invitado no genere historial de usuario ni credenciales automáticas. Estado: Hecho / Pendiente | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H3 T5 | Desarrollar e integrar la opción de continuar la compra como invitado en el checkout. Estado: Hecho / Pendiente | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H3 T6 | Implementar y ejecutar pruebas para datos mínimos y ausencia de cuenta automática de E6-H3. Estado: Hecho / Pendiente | Andrés Alvarado | 1 |
| E6-H4 T1 | Implementar la gestión del carrito online para agregar, quitar y modificar cantidades de productos. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E6-H4 T2 | Recalcular totales y validar que los productos del carrito sean vendibles online. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E6-H4 T3 | Revalidar la disponibilidad global de stock al continuar al checkout. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E6-H4 T4 | Implementar la consulta y selección de sucursales habilitadas para retiro. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E6-H4 T5 | Asociar el pedido a la sucursal seleccionada aunque posteriormente requiera traslado interno de stock. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 1 |
| E6-H4 T6 | Integrar y probar el flujo completo de carrito y selección de sucursal según los escenarios de E6-H4. Estado: Hecho / A | Martín Rodríguez | 2 |
| E6-H5 T1 | Implementar en backend la consulta de pedidos online del cliente autenticado. Estado: Bloqueado / Pendiente | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H5 T2 | Filtrar la consulta para mostrar únicamente los pedidos pertenecientes al cliente que inició sesión. Estado: Bloqueado / Pendiente | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H5 T3 | Exponer el estado y la información básica de cada pedido web en el historial. Estado: Bloqueado / Pendiente | Jesús Lozano | 2 |
| E6-H5 T4 | Excluir las ventas presenciales del POS del historial automático del cliente. Estado: Bloqueado / Pendiente | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H5 T5 | Desarrollar e integrar la interfaz de Mis pedidos para el cliente registrado. Estado: En proceso / Pendiente | Jesús Lozano | 1 |
| E6-H5 T6 | Implementar y ejecutar pruebas de autenticación, pertenencia y exclusión de ventas POS para E6-H5. Estado: Bloqueado / Pendiente | Jesús Lozano | 1 |

# Control de horas y fechas

| Momento o registro | Horas | Interpretación | Respaldo |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimación inicial | 90 | Planificación | 66 tareas del Excel |
| Consumo total comunicado | 67,75 | Real total comunicado; fecha de ejecución por conciliar | Confirmación del equipo |
| Diferencia estimación menos consumo | 22,25 | No equivale a trabajo restante | 90 − 67,75 |
| Distribución de columnas 05 a 09/10 | 44 | Por conciliar; no se certifica como ejecución diaria | Archivo de origen |
| Distribución de columnas 13 a 19/10 | 23,75 | Fechas posteriores al corte; no se declara ejecución futura | Archivo de origen |

No existe una curva diaria auténtica conciliada. El gráfico del Burndown conserva el inicio de 90 horas y la referencia ideal de planificación. Los demás puntos de seguimiento quedan sin dato hasta incorporar registros por fecha. El total de 67,75 horas no se ubica arbitrariamente el 9 ni el 12 de octubre.

# Verificación de la Definition of Done

Se aplica la DoD versión 1.0 del 07/09/2026. La finalización de tareas técnicas y el consumo de horas no sustituyen el respaldo de criterios de aceptación, integración, pruebas, revisión de código y evidencia. El equipo debe incorporar esos respaldos y la evidencia documental de la aceptación comunicada; no se atribuyen resultados, firmas ni reuniones.

# Resumen del avance

El Sprint permanece En desarrollo. Hay 59 tareas Hecho, seis Bloqueado y una En proceso. E6-H3 y E6-H5 no están completadas. Nueve historias muestran todas sus tareas Hecho técnico, aceptadas por Martín Rodríguez Cid según confirmación del equipo. El alcance general del proyecto se mantiene en un único Product Backlog, sin duplicar sus 40 historias en este documento.